Teamprotokoll

Brühlwiesenschule Hofheim

**Projekt: Elternsprechtagsapplikation** Datum: 06.03.2013

**Anwesende Gruppenmitglieder:** Christian Ehringfeld, David Mock, Matthias Unterbusch

**Protokollant:** Matthias Unterbusch **Projektleiter:** Matthias Unterbusch

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was wurde am vorherigen Tag gemacht: | Wer: | Soll-Datum: |
| Prototyp für die Terminverwaltung | Mock | 08.03.13 |
| Pflichtenheft | Unterbusch | 06.03.13 |
| Datenbankdesign | Ehringfeld | 08.03.13 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was wurde am vorherigen Tag **nicht** gemacht: | Wer: | Soll-Datum: |
|  | Ehringfeld | 08.03.13 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was soll heute gemacht werden: | Wer: | Soll-Datum: |
| Prototyp für eine Lehrerliste | Mock | 08.03.13 |
| Benutzerverwaltung | Ehringfeld | 08.03.13 |
| Pflichtenheft | Unterbusch | 06.03.13 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Anmerkungen: |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Unterschrift Protokollant: | Unterschrift Projektleiter: |
|  |  |