Teamprotokoll

Brühlwiesenschule Hofheim

**Projekt: Elternsprechtagsapplikation** Datum: 15.03.2013

**Anwesende Gruppenmitglieder:** Christian Ehringfeld, David Mock, Matthias Unterbusch

**Protokollant:** David Mock **Projektleiter:** Matthias Unterbusch

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was wurde am vorherigen Tag gemacht: | Wer: | Soll-Datum: |
| Integration von Prototypen | Mock | 20.03.13 |
| Lehrerimport | Ehringfeld | 14.03.13 |
| Benutzerhandbuch | Unterbusch | 15.03.13 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was wurde am vorherigen Tag **nicht** gemacht: | Wer: | Soll-Datum: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was soll heute gemacht werden: | Wer: | Soll-Datum: |
| Integration des Lehrerfilters | Mock | 15.03.13 |
| Einbauen des Zurücksetzenbuttons | Ehringfeld | 15.03.13 |
| Benutzerhandbuch | Unterbusch | 15.03.13 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Anmerkungen: |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Unterschrift Protokollant: | Unterschrift Projektleiter: |
|  |  |