Teamprotokoll

Brühlwiesenschule Hofheim

**Projekt: Elternsprechtagsapplikation** Datum: 21.03.2013

**Anwesende Gruppenmitglieder:** Christian Ehringfeld, David Mock, Matthias Unterbusch

**Protokollant:** Matthias Unterbusch **Projektleiter:** Matthias Unterbusch

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was wurde am vorherigen Tag gemacht: | Wer: | Soll-Datum: |
| Bugfixing | Ehringfeld | 20.03.13 |
| Logoanpassung, Terminansicht | Mock | 20.03.13 |
| Dokumentation | Unterbusch | 20.03.13 |
| Systemtest | Ehringfeld | 20.03.13 |
| Systemtest | Unterbusch | 20.03.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was wurde am vorherigen Tag **nicht** gemacht: | Wer: | Soll-Datum: |
| Dokumentation (Diagramme und Modelle fehlen) | Unterbusch | 20.03.13 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Was soll heute gemacht werden: | Wer: | Soll-Datum: |
| Arbeiten an der Kompatibilität | Ehringfeld | 21.03.13 |
| Bugfixing | Mock | 21.03.13 |
| Dokumentation | Unterbusch | 21.03.13 |
| Testen | Alle | 22.03.13 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Anmerkungen: |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Unterschrift Protokollant: | Unterschrift Projektleiter: |
|  |  |